ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

ชื่อกระบวนการ  SP9 กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

หน่วยรับผิดชอบ  กบ.ยศ.ทร.

ข้อกำหนดและตัวชี้วัด  need /ข้อกฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุ้มค่า

ชื่อกระบวนการย่อย  SP9.2 กระบวนการจัดจ้าง

หน่วยรับผิดชอบ  แผนกส่งกำลังบำรุง กองส่งกำลังบำรุง ยศ.ทร.

กระบวนการจัดจ้าง มี 3 กรณี   ดังนี้

- กรณีที่ 1 วิธีตกลงราคา	เมื่อเป็นการจ้างงานครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท

- กรณีที่ 2 วิธีสอบราคา  	เมื่อเป็นการจ้างงานครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

- กรณีที่ 3 วิธีพิเศษ  	เมื่อเป็นการจ้างงานครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่เป็นงานที่ต้องใช้ช่างผู้มีฝีมือเฉพาะ/มีความชำนาญพิเศษ หรือเป็นงานซ่อม

พัสดุที่จำเป็นต้องตรวจถอดเพื่อทราบความเสียหายก่อนแล้วจึงประมาณค่าซ่อมได้ หรือเป็นงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน หรือเป็นงานที่ต้อง

ปกปิดเป็นความลับของทางราชการ หรือเป็นงานที่จำเป็นต้องจ้างเพิ่มตามสถานการณ์จำเป็น/เร่งด่วน หรือเป็นงานที่ดำเนินการจ้าง

โดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี

กรณีที่ 1 วิธีตกลงราคา

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 1 |  | รับและตรวจสอบบันทึกเสนอความต้องการให้จัดหาพัสดุ/สิ่งของจาก นขต.ยศ.ทร. และวงเงินที่ได้รับจัดสรรในแผนปฏิบัติราชการประจำปี | 1 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 2 |  | 1. จัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติหลักการจัดจ้าง เสนอ จก.ยศ.ทร. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. จัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ จ้าง เสนอ จก.ยศ.ทร. พิจารณาอนุมัติ | 5 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 3 |  | จก.ยศ.ทร. ลงนามอนุมัติหลักการจัดจ้าง และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจ้าง | 5 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 4 |  | สำเนาแจกจ่ายหน่วยเกี่ยวข้อง | 1 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 5 |  | ติดต่อบริษัท เพื่อตกลงราคากับบริษัท ให้มาเสนอราคา พร้อมแนบเอกสารประกอบหนังสือเชิญชวน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | 5 |  | 1. กรรมการจ้าง 2. หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 6 |  | 1. จัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติจัดจ้าง เสนอ จก.ยศ.ทร. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. จัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ตรวจการจ้าง เสนอ จก.ยศ.ทร. พิจารณาอนุมัติ | 5 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 7 |  | จก.ยศ.ทร. ลงนามอนุมัติจัดจ้าง และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง | 10 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 8 |  | สำเนาแจกจ่ายหน่วยเกี่ยวข้อง | 1 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 9 |  | สร้าง PR แจ้ง สปช.ทร. เพื่อรับทราบการใช้ งป.ของหน่วย (เฉพาะงบประมาณที่เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง) | 5 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 10 |  | แจ้งบริษัทให้มารับใบสั่งงาน และกำหนด วันส่งงานภายใน 5 วันทำการ หรือ 10 วัน/20 วัน/30 วัน และ 60 วัน | 10 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 11 |  | แจ้งกรรมการตรวจการจ้าง มาดำเนินการตรวจการจ้างภายใน 5 วันทำการ | 5 |  | 1. กรรมการตรวจ การจ้าง 2. หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 12 |  | เมื่อกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการตรวจการจ้างเสนอ จก.ยศ.ทร. รับทราบ | 3 |  | 1. กรรมการตรวจ การจ้าง 2. หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 13 |  | ถ่ายสำเนารายงานผลการตรวจรับสิ่งของทั้งหมด ให้ กบ.ยศ.ทร. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ให้แผนกพลาธิการ กอง สน.ยศ.ทร. หรือ กบศ.ยศ.ทร. ไว้ขึ้นบัญชีพัสดุ - ทำ ERP (PO) เฉพาะที่เบิกเงินกรมบัญชีกลาง - ส่ง กง.ยศ.ทร.ดำเนินการเบิกจ่าย - ตรวจสอบการเบิกจ่ายในเครื่อง T.N. (เฉพาะที่เบิกเงินกรมบัญชีกลาง) | 5 | ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
|  |  | รวมระยะเวลา (วันราชการ) | 61 |  |  |

กรณีที่ 2 วิธีสอบราคา

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 1 |  | รับและตรวจสอบบันทึกเสนอความต้องการให้จัดหาพัสดุ/สิ่งของจาก นขต.ยศ.ทร. และวงเงินที่ได้รับจัดสรรในแผนปฏิบัติราชการประจำปี | 1 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 2 |  | 1. จัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติหลักการจัดจ้าง เสนอ จก.ยศ.ทร. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. จัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ เปิดซอง เสนอ จก.ยศ.ทร. พิจารณาอนุมัติ | 5 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 3 |  | จก.ยศ.ทร. ลงนามอนุมัติหลักการจัดจ้าง และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเปิดซอง | 5 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 4 |  | สำเนาแจกจ่ายหน่วยเกี่ยวข้อง | 1 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 5 |  | 1. ดำเนินการติดประกาศที่ บก.ยศ.ทร. 2. ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.gprocurement.co.th และ เว็บไซต์ของ ทร. 3. กรอกข้อมูลในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางตามขั้นตอน | 10 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 6 |  | 1. ส่งมอบรายงานให้กรรมการเปิดซอง ในวันเปิดซอง 2. และกรรมการเปิดซอง ดำเนินการ เปิดซอง | 1 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 7 |  | กรรมการเปิดซองรายงานผล เปิดซอง | 5 | ภายใน 5 วัน | กรรมการเปิดซอง |
| 8 |  | สร้าง PR แจ้ง สปช.ทร. เพื่อรับทราบการใช้ งป.ของหน่วย (เฉพาะงบประมาณที่เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง) | 5 |  | หน.ส่งกำหลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 9 |  | ทำการเรียกบริษัทมาทำสัญญา | 7 | สัญญาจัดจ้าง | 1. นธน.ยศ.ทร. 2. หน.ส่งกำหลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 10 |  | เร่งรัดและติดตามให้บริษัทส่งงาน ตามกำหนดสัญญา | 5 | สัญญาจัดจ้าง | หน.ส่งกำหลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 11 |  | แจ้งให้กรรมการตรวจการจ้าง มาดำเนินการตรวจการจ้าง | 5 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 12 |  | กรรมการตรวจการจ้างรายงานผลการ ตรวจการจ้าง เสนอ จก.ยศ.ทร. เพื่อรับทราบผลการตรวจการจ้างบ | 3 |  | 1. กรรมการตรวจ การจ้าง 2. หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 13 |  | ถ่ายสำเนารายงานผลการตรวจการจ้าง ให้ กบ.ยศ.ทร. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ให้แผนกพลาธิการ กอง สน.ยศ.ทร. หรือ กบศ.ยศ.ทร. ไว้ขึ้นบัญชีพัสดุ | 5 | ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
|  |  | รวมระยะเวลา (วันราชการ) | 58 |  |  |

กรณีที่ 3 วิธีพิเศษ

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 1 |  | รับและตรวจสอบบันทึกเสนอความต้องการให้จัดหาพัสดุ/สิ่งของจาก นขต.ยศ.ทร. และวงเงินที่ได้รับจัดสรรในแผนปฏิบัติราชการประจำปี | 1 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 2 |  | 1. จัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติหลักการจัดจ้าง เสนอ จก.ยศ.ทร. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. จัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ จัดจ้าง เสนอ จก.ยศ.ทร. พิจารณาอนุมัติ | 5 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 3 |  | จก.ยศ.ทร. ลงนามอนุมัติหลักการจัดจ้าง และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดจ้าง | 5 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 4 |  | สำเนาแจกจ่ายหน่วยเกี่ยวข้อง | 1 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 5 |  | สร้าง PR แจ้ง สปช.ทร. เพื่อรับทราบการใช้ งป.ของหน่วย (เฉพาะงบประมาณที่เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง) | 5 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 6 |  | แจ้งบริษัทให้มารับใบสั่งซื้อ และกำหนด วันส่งสิ่งของภายใน 5 วันทำการ หรือ 10 วัน/20 วัน/30 วัน และ 60 วัน | 10 |  | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 7 |  | แจ้งให้กรรมการตรวจการจ้าง มาดำเนินการตรวจการจ้าง | 1 |  | 1. กรรมการตรวจ การจ้าง 2. หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
| 8 |  | เมื่อกรรมการตรวจการจ้าง ดำเนินการเรียบร้อย ให้รายงานผลการตรวจการจ้าง เสนอ จก.ยศ.ทร. รับทราบผลการตรวจ การจ้าง | 3 |  | 1. กรรมการตรวจ การจ้าง 2. หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 9 |  | ถ่ายสำเนารายงานผลการตรวจการจ้าง ให้ กบ.ยศ.ทร. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ให้แผนกพลาธิการ กอง สน.ยศ.ทร. หรือ กบศ.ยศ.ทร. ไว้ขึ้นบัญชีพัสดุ | 5 | ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | หน.ส่งกำลังบำรุง กบ.ยศ.ทร. |
|  |  | รวมระยะเวลา (วันราชการ) | 36 |  |  |

Link คู่มือปฏิบัติงาน

80-EDU-WM-SP9.2 กระบวนการจัดจ้าง

# Text boxes

A

บันทึกเสนอความต้องการให้จัดหา

พัสดุ/สิ่งของจาก นขต.ยศ.ทร./แผนปฏิบัติราชการประจำปี

จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบอนุมัติ

หลักการจัดจ้าง และ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจ้าง

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

จก.ยศ.ทร.

บันทึกอนุมัติให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักการ

จัดจ้าง และคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจ้าง

ก

ตกลงราคากับบริษัท

ก

จัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติจัดจ้าง และ (ร่าง)คำสั่งกรรมการตรวจการจ้าง

ไม่อนุมัติ

จก.ยศ.ทร.

อนุมัติ

ข

บันทึกอนุมัติจ้าง และคำสั่งกรรมการ

ตรวจการจ้าง

สร้าง PR แจ้ง สปช.ทร. เพื่อรับทราบ

การใช้ งป.ของหน่วย

ข

แจ้งบริษัทให้มารับใบสั่งงาน และ

กำหนดวันส่งงาน

กรรมการตรวจการจ้าง ดำเนินการตรวจการจ้าง

ค

รายงานผลการตรวจการจ้าง

เสนอให้  จก.ยศ.ทร รับทราบ

B

สำเนารายงานผลการตรวจการจ้าง

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขึ้นบัญชีพัสดุ

ค

บันทึกเสนอความต้องการให้จัดหา

พัสดุ/สิ่งของจาก นขต.ยศ.ทร./แผนปฏิบัติราชการประจำปี

A

จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบอนุมัติ

หลักการจัดจ้าง และ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ

เปิดซองและกำหนดวันเปิดซอง

ไม่อนุมัติ

จก.ยศ.ทร.

อนุมัติ

ก

บันทึกอนุมัติให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักการ

จัดจ้าง และคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเปิดซอง

ติดประกาศที่ บก.ยศ.ทร.และ

ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ และกรอกข้อมูล

ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางตามขั้นตอน

ก

รายงานมอบเอกสารให้กรรมการเปิดซอง

ในวันเปิดซอง และกรรมการเปิดซอง ดำเนินการเปิดซอง

กรรมการเปิดซองรายงานผลการเปิดซอง

ข

สร้าง PR แจ้ง สปช.ทร.

สร้าง PR เพื่อแจ้ง สปช.ทร.เพื่อรับทราบ

การใช้ งป.ของหน่วย

ข

นธน.ยศ.ทร. เรียกบริษัทมาทำสัญญา

เร่งรัดบริษัทส่งงานกำหนดสัญญา

แจ้งกรรมการตรวจการจ้าง

ค

รายงานผลการตรวจการจ้าง

ให้ จก.ยศ.ทร รับทราบ

ค

B

สำเนารายงานผลการตรวจการจ้างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขึ้นบัญชีพัสดุ

ค

บันทึกเสนอความต้องการให้จัดหา

พัสดุ/สิ่งของจาก นขต.ยศ.ทร./แผนปฏิบัติราชการประจำปี

A

จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบอนุมัติ

หลักการจัดจ้าง และ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดจ้าง

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

จก.ยศ.ทร.

ก

บันทึกอนุมัติให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักการ

จัดจ้าง และคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดจ้าง

ข

สร้าง PR แจ้ง สปช.ทร.เพื่อรับทราบ

การใช้ งป.ของหน่วย

แจ้งบริษัทให้มารับใบสั่งจ้าง

และกำหนดวันส่งงาน

กรรมการตรวจการจ้าง ดำเนินการตรวจการจ้าง

ค

รายงานผลการตรวจการจ้าง

เสนอให้ จก.ยศ.ทร รับทราบ

B

สำเนารายงานผลการตรวจรับสิ่งของ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขึ้นบัญชีพัสดุ

ค