ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

ชื่อกระบวนการ  SP10 กระบวนการสนับสนุนและบริการของ กอง สน.ยศ.ทร.

หน่วยรับผิดชอบ  กอง สน.ยศ.ทร.

ข้อกำหนดและตัวชี้วัด  need /ข้อกฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุ้มค่า

ชื่อกระบวนการย่อย  SP10.1 กระบวนการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา อาคาร และสถานที่

หน่วยรับผิดชอบ  แผนกโยธา ไฟฟ้า และเครื่องกล กองสนับสนุน ยศ.ทร.

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 1 |  | ตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา อาคาร และสถานที่ | 1 |  | หน.โยธา ไฟฟ้า และเครื่องกล กอง สน.ยศ.ทร. |
| 2 |  | 1. รับและตรวจสอบเรื่องการขอรับการสนับสนุนจาก นขต.ยศ.ทร. ในการซ่อมทำ 2. คัดแยกเอกสารเพื่อแยกประเภทของงาน ในส่วนที่แผนกโยธา ไฟฟ้า และเครื่องกล กอง สน.ยศ.ทร. รับผิดชอบ 3. จัดทำแผนกำหนดการซ่อมทำระบบ ต่าง ๆ ก่อนแจกจ่ายให้หมวดต่าง ๆ ดำเนินการ | 1 |  | 1. ธุรการ กอง สน.ยศ.ทร. 2. หน.โยธา ไฟฟ้า และเครื่องกล กอง สน.ยศ.ทร. |

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 3 |  | แจกจ่ายงานให้กับหมวดต่าง ๆ ตามประเภทของงาน คือ 1. มว.ประปาและสุขาภิบาล รับผิดชอบการซ่อมทำงานระบบประปา 2. มว.ไฟฟ้า รับผิดชอบการซ่อมทำงานระบบไฟฟ้า 3. มว.เครื่องกล รับผิดชอบการซ่อมทำงาน ระบบเครื่องกลเครื่องทุ่นแรง 4. มว.ซ่อมบำรุง รับผิดชอบงานซ่อมทั่วไป 5. มว.โยธา รับผิดชอบเกี่ยวกับงานโยธา งานสนาม งานจัดห้องประชุม | 1 |  | หน.โยธา ไฟฟ้า และเครื่องกล กอง สน.ยศ.ทร. |
| 4 |  | ทำการสำรวจ/ตรวจสอบการซ่อมทำ แยกเป็น 4 กรณี ดังนี้ 1. กรณีที่ 1 มีวัสดุ/อุปกรณ์สำรองในการ ซ่อมทำสามารถดำเนินการซ่อมทำได้ทันที 2. กรณีที่ ๒ หากไม่มีวัสดุ/อุปกรณ์ในการ ซ่อมทำ จะดำเนินการประมาณการวัสดุในการซ่อมทำ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ 3. กรณีที่ 3 เป็นงานที่เกินขีดความสามารถ จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเทคนิค 4. กรณีที่ 4 หากเป็นงานที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนหรือใช้งบประมาณมาก ให้ทำบันทึก เสนอ กบ.ยศ.ทร. เพื่อจัดจ้างเอกชน หรือจัดเข้าแผนโครงการซ่อมทำของหน่วยต่อไป | 1 |  | 1. หน.หมวดประปาและสุขาภิบาล 2. หน.หมวดไฟฟ้า 3. หน.หมวดเครื่องกล 4. หน.หมวดซ่อมบำรุง 5. หน.หมวดโยธา |

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 5 |  | ทำการซ่อมทำตามแผนการซ่อมทำ โดย 1. กรณีที่มีวัสดุ/อุปกรณ์สำรองในการ ซ่อมทำ จะทำการซ่อมทำทันที 2. กรณีที่ไม่มีวัสดุ/อุปกรณ์ในการซ่อมทำ จะประมาณการวัสดุ/อุปกรณ์ในการซ่อมทำเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ และเมื่อได้วัสดุ/อุปกรณ์ที่จัดซื้อแล้ว จะทำการซ่อมทำทันที 3. กรณีที่ไม่มีวัสดุ/อุปกรณ์ในการซ่อมทำ และเป็นงานที่เกินขีดความสามารถ จะจัดทำบันทึกเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเทคนิคให้ดำเนินการซ่อมทำ 4. กรณีที่เป็นงานที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนหรือใช้งบประมาณจำนวนมาก จะทำบันทึก เสนอ กบ.ยศ.ทร. เพื่อจัดจ้างเอกชนให้มาดำเนินการ หรือจัดเข้าแผนโครงการซ่อมทำ | ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน |  | 1. หน.หมวดประปาและสุขาภิบาล 2. หน.หมวดไฟฟ้า 3. หน.หมวดเครื่องกล 4. หน.หมวดซ่อมบำรุง 5. หน.หมวดโยธา |
| 6 |  | 1. เมื่อซ่อมทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วย ที่ขอรับการสนับสนุนซ่อมทำ ลงลายมือชื่อรับงานที่แล้วเสร็จ 2. เก็บเอกสารงานแล้วเสร็จ หรือติดตามงานที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเทคนิค และ กบ.ยศ.ทร. 3. ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการซ่อมทำ 4. จัดทำรายงานสรุปผลการซ่อมทำและบันทึกเป็นสถิติ | 1 |  | หน.โยธา ไฟฟ้า และเครื่องกล กอง สน.ยศ.ทร. |
|  |  | รวมระยะเวลา (วันราชการ) | - |  |  |

Link คู่มือปฏิบัติงาน

81-EDU-WM-CP10.1 กระบวนการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา อาคาร และสถานที่

# Text boxes

แผนปฏิบัติราชการประจำปี/แผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา อาคาร และสถานที่

A

ก

รับเรื่องและคัดแยกเอกสารจากหน่วย

ที่ขอรับการสนับสนุน

ก

แจกจ่ายงานและเอกสารแผนกำหนดการ

ซ่อมบำรุง ให้หมวดที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ 2

ไม่มีวัสดุ/อุปกรณ์ในการซ่อมทำ

กรณีที่ 3

งานที่เกินขีดความสามารถ เสนอหน่วยเทคนิคดำเนินการ

กรณีที่ 1

มีวัสดุ/อุปกรณ์สำรองในการซ่อมทำ

กรณีที่ 4

งานที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนหรือใช้งบประมาณมาก เสนอ กบ.ยศ.ทร.เพื่อจัดจ้าง

ข

สำรวจงาน และจัดลำดับงานการซ่อมทำ

ข

ดำเนินการซ่อมทำตามแผนการซ่อมทำ

ส่งมอบงานและรายงานสรุปผลการดำเนินงานการซ่อมทำ

B